Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

Јавно предузеће ЕЛГАС

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30. 06. 2021.

Дел.Бр: 522-2021

Место, датум : Сента, 23.07.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Елгас

Седиште: Сента, Mиксат Калмана 37.

Претежна делатност: дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08025886

ПИБ:101099930

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)

Претежна делатност:

35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Остале делатности:

- одржавање система природног гаса на територији насеља Сента

- јавно снабдевање природним гасом на територији насеља Сента

- производња топлотне енергије

- дистрибуција топлотне енергије топловодном мрежом

- остале делатности: израда уличних гасовода, израда унутрашње гасне инсталације, израда и монтажа грађевинске браварије, израда и одржавање водоводних мрежа, водоинсталација, канализационих мрежа и инсталација, топловодне мреже и инсталација, електричних мрежа и инсталација, израда и одржавање јавне расвете, релејне аутоматике, светлосне сигнализације, путне сигнализације, поправка електро уређаја алата, домаћинских апарата.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)

Годишњи програм пословања је усвојен дана 29.12. 2020. год. Закључком Скупштине Општине Сента под бројем 023-2/2020-I (Службени лист Општине Сента 41/2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

Предузеће у протеклом периоду пословало са добитком.На позитивни финфнсијски резултат предузећа у врло значајној мери је утицао пад набавне цене природног гаса и курса добара,

Набавна цена приеодног гаса :

За јавно снабдевање		       за топлану		курс РСД

Март 2020			339,92				316,34			108,3442 дин

Март 2021			250,97				228,51			 99,9763 дин

Што се тиче дистрибуције топлотне енергије, прилично велика количина губитака у мрежи и даље је присутна. Послови дистрибуције топлотне енергије поверени су нам Одлуком о изменама одлуке о комуналним делатностима (Сл. Гласник Општине Сента 13/2013 и 15/2017) а послови производње топлотне енергије Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима (Сл. Лист Општине Сента 21/2016) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке оснивању Ј.П. Елгас (Сл. лист Општине Сенте 24/2016)

Продајна цена топлотне енергије је 6,62 дин/kWh-за енергент, и 89,99 дин/m2/год-фиксни део је од почетка грејне сезоне 2015/16, природног гаса од новрмбра 2017 није се променило.

За  период I-III.. планирана је набавка:

- природни гас 	                              1.340.000  sm3

- природни гас за топлотне енергије   1.350.000  sm3

Од стране добављача фактурисано је:

- природни гас 	                             1.554.779 sm3

- природни гас за топлотне енергије  1.573.173 sm3 (произведена кол.топл.ен. 12.742.500 кWh)

Нашим купцима смо фактурисали:

- природни гас 	                            1.543.748      sm3

- топлотна енергија 	              10.108.733      kWh

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити струкутру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Пословни приходи су нешто већи (14%), у односу на планиране, а трошкови су значајно мањи од планираних, (7%-првенствено због пада набавне цене природног гаса) финансијски расходи (затезна камата) су значајно мањи од планиране.  План је прављен на бази остварења у претходним годинама. У период I- VI..2020 год. дистрибуирано је 8.759.512,00 kWh топлотне енергије и 1.265.566 sm3 природног гаса. Пословни расходи су се смањили са већим интензитетом од пословних прихода.  Од 01. јануара 2017 је обрачуната затезна камата и за кориснике топлотне енергије. Предузеће у овом периоду је пословао са добитком од  26.904.989,05 дин. У пословању предузећа и даље је присутна неадекватна примена Методологије о формирању цене топлотне енергије и дотрајалости топловодне мреже, што проузрокује великих губитака топлотне енергије у мрежи.   Приликом утврђивања резултата пословања, нису узети у обзир потраживања која су старија од  60 дана (нису искључени из резултата), а која су на дан 30.06.2021. већа за 8.941.627,63 динара у односу 31.12.2020.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

У билансу стања већа одступања у односу на план су на следећим позицијма:

- постројења и опрема (АОП 013)

Купљено је једно теретно возило чија набавка је планирана у трећем кварталу.

- Материјал (АОП 045)

- Набављени су гасни мерачи протока гаса, уградње ових материјала није реализовано у потпуности до краја периода, за целу грејну сезону купњен је и натријум хлорид која сллужи за припрему воду.

- готовински еквиваленти (АОП 068)

Због напора да се у што већој мери наплатимо наша потраживања како би могли у што већој мери измирити обавезе, на текућим рачунима, је на крају квартала имамо 17.240.906,85 дин.

-Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419)

-У односу на план ( не узевши у обзир потрживање преко 60 дана)остварен је добитак,  у износу од 26.904.989,05 дин.

- добављачи у земљи (АОП 0456)

С обзиром на остварени резултат, у већем износу смо могли сервисирати наше обавезе у односу на планиране.

-Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) приликом инвентерисања за 2020.год. извршен је отпис застарелих обавеза.

- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461) – исплаћене су заостале обавезе из ранијих периода.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Остварења позиција у овом Извештају су у директној вези са оствареним приходима и расходима у односу на Програм пословања предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених  по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

- трошкови запослених су реализовани у нешто мањем обиму од планираних ,

-Накнаде члановима  Надзорног одбора:  Надзорни одбор је одржао мањи број седница од планираних

- Ангажовано је 4 лица са уговором о привременим повременим пословима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Програмом пословање је предвиђен 31 радника ( 29 стално запослених  и 2 на одређено време).  Уместо радника који је у прошлој години отишао у  пензији у фебруару месецу на место извршног директора је примљен радник .  Једно лице је ангажован за  противпожарну заштиту, једно лице на одржавању хигијене са уговором у делу шесторица извршилаца за техничку имплементацију Програма Рехабилитације система даљинског грејање у Србији-V.фаза, четири лица (двојица од маја и двојица од јуна месеца ) ангажовано је са уговором о привременим повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

У овој периоду цене су се кретале у оквиру предвиђено Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Програмом пословања за ову годину није предвиђена субвенција из буджета Општине Сента.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене  по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Код позиције ове табеле изражених у динарима за рекламе и пропаганде,  утрошили 7.200,00 дин,    за набавку зидних календара, а на име репрезентације издатци су били значајно већи од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Програмом пословања за ову годину предвиђено инвестиција у укупном износу од 5.200.000,00 дин. У првом кварталу купљено је једно теретно возило у вредсности од  500.000,00 дин. без ПДВ-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Предузеће је протекли период завршио са добитком од  26.904.989,05 динара, не узевши у обзир потраживања преко 60 дана.  Због дотрајалости топловодне мреже и даље су присутни велики губици топлотне енергије ( близу 22,5%) заједно са власником мреже неопходно наћи решење за реконструкцију топловода.. Неопходно је наћи начина (извора) покрића досадашњих губитака у пословању, као и утврдити и применити економску цену за топлотну енергију. У будућем периоду треба разрешити и дуговање – који представља потенцијални ризик – ФШ   ТЕ-ТО у стечају у износу од 17.720.217,36 дин. без ПДВ) за префактурисани део трошкова капацитета (гас) из 2015. год. (за решавање овога, потписан је Записник између ФШ ТЕ-ТО, Општина и наше предузеће), као у износ од дин. 66.578.784,19 за испоручену топлотну енергију до краја грејне сезоне 2015/16, за чега је предузеће утужен.

За наплату потраживања и досада су коришћена сва могућа легална средства (опомена, судски спорови, судски извршитељи, искључења потрошача гаса), додатним напорима треба постићи да наплаћеност наших потраживања буде што боља. На дан 30. 06. потрошачи гаса дугују 5.416.545,50 дин., а корисници топлотне енергије 40.399.505,69 дин.

Датум 23.07.2021.                                                                                        __________________

Потпис и печат